| Район (город) реализации | Добрушский район |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Создание на площадях, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Бако Бел»: швейного производства, производства мягкой мебели, производство полуфабрикатов в том числе быстрозамороженных |  |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Бако Бел» |  |
| Срок реализации (годы) | 2023-2025 гг. |  |
| Стоимость проекта, млн рублей | 0,12 млн. рублей |  |
| Количество создаваемых новых (дополнительных) рабочих мест | 20 новых рабочих мест |  |
| Описание источников финансирования, потребность в кредитовании, млн рублей | Собственные средства организации |  |
| Стадии реализации проекта (отметить любым знаком/словом все реализованные /реализуемые этапы) |  | наличие идеи |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |
|  |  | строительно-монтажные работы |
|  | да | закупка оборудования |
|  |  | монтаж оборудования и пуско-наладочные работы |
| Вид выпускаемой новой продукции | швейные изделия, мягкая мебель, полуфабрикаты в том числе глубокой заморозки |  |
| Рынки сбыта (страны) | Беларусь, Российская Федерация, Грузия |  |
| Ход реализации проекта | # Разработано технико-экономическое обоснование. # Приобретено здание # (за 1 базовую величину), частично сделан ремонт. # частично закуплено оборудование в 2023 - 24 годы – 71,0 тыс.руб., в том числе: швейное производство: промышленные швейные машины – 8шт.; промышленные оверлоки – 4 шт.; раскройные столы – 2 шт.; мебель (столы, стулья); стелажи. производство мягкой мебели: станок деревообрабатывающий – 1 шт.; инструмент для шлифовки и резки; компрессор производственный для сшивки деталей. производство полуфабрикатов: вакуумный запайщик; тележки сушильные – 7 шт; дежи никилированные – 3 шт; мойки промышленные для корнеплодов; слайсер производственный – 1 шт. Оборудование в лизинге – 15,6 тыс.руб. (на текущий момент выплачено 7,8 тыс.руб): машина для переработки овощей; дегидратор – сушилка; морозильник; сшиватель пакетов. |  |
| Описание фотографий: |  |  |
|  | Добрушский район_Швейное производство Ведется ремонт производственных помещений. |  |
| Контактные данные организации | директор ООО «Бако Бел» Сакович Алла Сергеевна, +375 25 544 11 32 |  |